| 附件2 陕西省十七运会比赛场馆分布及新建改造场馆一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比赛场馆 | 责任主体 | 资金来源 | 承担项目和任务 | 完成时限 | 备注 |
| 1 | 榆林市体育中心 | 榆林市人民政府 | 政府经费 | 开幕式、闭幕式、 田径、游泳、跳水、 篮球、体操 | 2019年底封顶，2021年6月交付使用 | 新建主体育场，游泳跳水馆、 综合体育馆） |
| 2 | 榆林市新体校 | 榆林市人民政府 | 政府经费 | 射击、射箭、 举重、跆拳道 | 2021年6月交付使用 | 新建射击馆、射箭场， 综合训练馆 |
| 3 | 榆阳区全民健身活动中心（东沙新区体育场馆，芹河新区体育场馆） | 榆阳区政府 | 政府经费 | 足球、乒乓球、 羽毛球、轮滑、篮球 | 2021年6月交付使用 | 新建冰上运动馆、轮滑场、 看台综合训练馆，十一人制标准足球场地2块；八人制足球场地6块；五人制足球场地8块 |
| 4 | 榆林职业技术学院拳击馆 | 榆林职业 技术学院 | 政府经费 | 武术套路、武术散打、拳击、柔道 | 2020年交付使用 （全国十四运会拳击赛场） | 具备条件（2021年 全国十四运拳击比赛馆） |
| 5 | 榆溪河滨公园（赛艇、皮划艇赛道） | 榆林市政府 | 政府经费 | 皮划艇、赛艇 | 2019年6月交付使用 | 新建训练比赛赛道 |
| 6 | 神木市 | 神木市政府 | 政府经费 | 轮滑 | 2019年完成 | 提升改造 |
| 7 | 榆林市 全民健身中心 | 市体育局 | 专项经费 | 网球、击剑，摔跤 | 2019年、2020年 分步实施 | 提升改造 |
| 8 | 榆林学院 | 榆林学院 |  | 足球 |  | 具备条件 |
| 9 | 榆林中学 | 市教育局 |  | 足球 |  | 具备条件 |
| 10 | 横山区全民 健身活动中心 | 横山区政府 | 政府经费 | 排球 | 2021年6月完成 | 新建体育综合馆 |
| 11 | 榆林市一中 | 榆林市一中 | 专项经费 | 足球、排球 | 2021年完成 | 提升改造体育馆 |
| 12 | 榆阳区十五小 | 市体育局、榆阳区教育局 | 专项经费 | 体操 | 2019年6月完成 | 添置设备、改造场地 |
| 13 | 榆林高新区 | 榆林高新区 | 政府经费 | 体操 | 2021年6月完成 | 新建体操馆 |
| 14 | 高新完全中学 | 榆林高新区 | 政府经费 | 足球 排球 | 2020年6月完成 | 提升改造体育馆 |