榆林市青山保卫战2019年工作方案

为扎实开展以自然保护区为重点的青山保卫战，根据《陕西省青山保卫战2019年工作方案》，制定本方案。

## 一、工作目标

开展区域空间生态环境评价，开展矿山地质环境治理恢复、全市生态保护红线勘界定标工作，研究制订生态保护红线监管制度。到2019年底，完成矿山地质环境治理恢复面积10000亩。坚持问题导向，开展自然保护区、矿产资源开发区域建设项目专项整治，突出生态破坏问题得到有效遏制，生态系统加快修复，生态功能持续提升，生物多样性得到有效保护。

## 二、主要工作任务

### （一）加快推进生态保护红线划定和勘界定标工作

1.制定《榆林市生态保护红线勘界定标工作方案》，启动12个县市区生态保护红线勘界定标工作。指导各县市区完善生态保护红线划定方案。启动生态保护红线监管平台建设，制定建设方案。研究制定榆林市生态保护红线管理办法。（市生态环境局、市资源规划局牵头，各项工作任务均需各县市区政府、相关工业园区管委会落实，下同）

### （二）开展区域空间生态环境评价

2.对青山区域空间的生态环境基础状况与功能属性进行系统评价，对区域经济社会发展和生态环境保护管理的各项制度要求进行统筹衔接，开展生态环境分区管控体系研究工作。（市生态环境局牵头）

3.明确生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，划定环境管控单元，提出青山区域生态环境准入清单。（市生态环境局牵头）

### （三）构建生态环境监测评估体系

4.利用遥感等现代化监测手段，统筹规范现有的生态环境网络，初步构建网格化、数字化、智能化的生态环境监测、监管和预测预警体系，实现资源和信息共享。推进“天地一体”监测。（市生态环境局、市资源规划局牵头）

5.持续开展重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价、考核和生态补偿工作。对纳入考核的6个县（区）2018年度生态环境质量进行评估，掌握县域生态系统环境质量动态变化，及时预警环境风险。（市生态环境局、市财政局牵头）

### （四）开展自然保护区专项整治

6.开展自然保护区内遥感监测问题核查。对生态环境部印发的我市境内国家级、省级自然保护区内遥感监测问题，组织各县市区和保护区管理部门进行实地核查，对核实的违法违规问题，建立问题清单，推动问题整改。（市生态环境局、市林草局牵头）

7.组织开展“绿盾”自然保护区监督检查专项行动。制定实施专项行动工作方案。夯实专项行动问题排查、执法检查、问题整改责任，督导各县市区和保护区管理部门开展自然保护区内排查问题整治和勘界立标工作。（市生态环境局，市林草局牵头）

8.加强自然保护区的管理，对各自然保护区内的违法采矿、采砂、工矿企业等重点问题加大排查整治力度，持续整治违法养殖、违法排污等问题，推动解决违法开垦、人类活动规模扩大、非生态空间扩展等问题。（市林草局、市生态环境局、市资源规划局、市水利局牵头）

9.建立健全进入自然保护区核心区、缓冲区从事科学研究观测、调查活动的审批审查机制。规范自然保护区实验区内参观、旅游活动，严禁开展与自然保护区保护方向不一致的活动，对自然保护区生态环境造成不良影响的，依法依规限期整改或拆除。（市林草局、市财政局、市生态环境局牵头）

### （五）开展建设项目专项整治

10.编制《榆林市国土空间规划》。制定河湖采砂规划，强化河湖采砂监管，指导各县市区编制好乡村旅游发展规划，严格控制开发强度。（市资源规划局、市水利局、市文旅局牵头）

11.按照绿色矿山建设标准，严把新建矿山审批关。实行最严格的保护制度，提高矿产开发准入门槛。落实《关于大力推动矿产资源绿色勘查的指导意见》，全面推进绿色勘查。（市资源规划局牵头）

12.深化开山采石专项整治。继续保持高压态势，加大督导检查力度，巩固环保督查成效，确保中省环保督察反馈问题全面整改落实到位。（市资源规划局牵头）

13.清理青山区域保护区内矿业权。指导各县市区按照《陕西省涉及保护区矿业权有序退出的指导意见》，停止保护区内矿产资源勘查开采活动，建立保护区矿业权退出机制，分类处置，推进保护区内已设采矿权有序退出工作。（市资源规划局牵头）

14.严格执行旅游景区创建、项目建设生态环境保护要求。加强对青山范围内旅游景区、旅游度假区、生态旅游示范区创建工作的指导。指导景区（景点）完善环境保护基础设施，对已建成旅游景区（景点）进行规范管理，改善旅游区环境保护水平。积极开展国家绿色旅游示范基地、绿色旅游饭店创建活动。加强对乡村旅游的规范化管理。（市文旅局牵头）

15.坚决实行封山禁牧。在封山禁牧区域内，严禁放牧，严禁毁林开荒，严禁非法砍伐林木、侵占林地，严禁毁林采种、非法采脂、剥皮、挖根和乱挖野生苗木，严禁非法狩猎和野外用火，严禁非法采石、采矿和取土，严禁损坏、移动生态建设标志和设施。（市林草局牵头）

### （六）开展生态环境系统修复试点示范

16.以县市区为单位开展水源涵养、水土流失、地质环境治理恢复、生物多样性保护等系统生态保护、修复和治理试点工作。（市生态环境局、市资源规划局、市林草局牵头）

### （七）加快损毁矿山生态修复

17.编制《矿产资源开发企业矿山地质环境保护与治理专项规划》，厘清“新老”矿山地质环境问题，明确矿产资源开发地区矿山地质环境问题的治理范围、治理责任、治理任务和治理资金筹措方式，分类推进矿产资源开发矿山地质环境治理恢复,2019年建成2个矿山治理示范点。（市资源规划局牵头）

18.大力推进绿色矿山建设。按照“谁破坏、谁治理”的原则，严格落实矿山企业生态环境治理恢复和创建绿色矿山的主体责任。督导企业“边开采、边治理”，对受损矿山的生态环境进行修复治理。（市资源规划局牵头）

19.加强生产矿山煤炭沉陷区和历史遗留矿山煤炭沉陷区地质环境和生态环境修复治理，消除地质灾害和环境隐患，逐步恢复生态功能。（市资源规划局、市生态环境局牵头）

### （八）强化水土保持及水生态修复

20.推进水土保持工程项目建设。以淤地坝建设、国家水土保持重点工程、省级水土保持补偿费使用项目为支撑，努力争取粗泥沙集中来源区拦沙工程实施。（市水利局牵头）

21.加强源头管控，杜绝黑臭水体及不符合国家级省级确定的地表水标准的水体排入河湖库塘（含淤地坝、涝池）。严格水域岸线管控，严厉打击非法侵占水域岸线及破坏水生态水环境行为。组织开展河湖库保护综合执法检查。（市生态环境局、市水利局牵头）

22.加强河道挖沙治理及水生态修复。实施河湖连通工程，建设水系生态林带，增强河道自然净化能力。（市水利局牵头）

23.组织协调河湖（含库渠）管理与保护范围划界工作。明确河湖（含库渠）管理与保护范围，积极推进河湖管理与保护范围的划界。完成无定河陕西部分划界工作，配合开展黄河陕西段划界工作，开展其他主要河流划界工作。（市水利局牵头）

### （九）保护生物多样性

24.加强野生动植物保护和自然保护区基础设施及监管能力建设。加大对遗鸥等珍稀野生动植物及其栖息地的保护。开展野外放生，种质资源保护利用。（市林草局牵头）

25.加强湿地保护与恢复。优先保护和修复自然湿地，组织实施天然林保护、重点防护林、新一轮退耕还林还草等林业重点工程，加大青山区域生态建设力度。（市林草局牵头）

26.强化森林资源安全管理。加强森林防火与病虫害防治，开展林业有害生物监测调查和趋势预测，加大防治技术推广力度，建设野生动物疫源疫病监测防控体系。加强林业执法，开展森林资源督查工作，严格林地、林木、林权管理。积极探索森林资源管理的有效办法和措施。（市林草局牵头）

三、保障措施

### 27.落实工作责任。各县市区、市级各任务牵头部门结合实际制定印发本县市区、部门青山保卫战2019年工作要点，确定工作目标、细化工作任务、落实保障措施。建立政府统一领导、部门分工协作、市县狠抓落实的青山保卫战工作机制。（各县市区政府，榆林高新区、榆神工业区管委会，市级各任务牵头部门落实）

各县市区、市级各任务牵头单位分别于2019年7月10日、12月20日前，向市政府报送本县市区、单位落实省、市青山保卫战2019年工作方案上半年和年度工作完成情况总结，同时抄送市生态环境厅。市生态环境局负责协调调度，汇总工作完成情况报市政府。（市生态环境局牵头）

28.健全资金保障机制。市、县两级要加大对青山生态环境修复治理和环境监管的资金投入。对青山范围内纳入重点生态功能区县域生态环境质量考核的县，根据年度考核情况，增加或减少专项资金。（市财政局牵头）

29.完善执法督查机制。按照机构改革统一部署，整合生态环境保护执法职能，统筹执法资源和执法力量，建立生态环境保护综合执法队伍。建立常态化执法检查工作机制，完善排查、交办、核查、约谈、专项督查监管机制。（市生态环境局牵头）

### 30.强化考核问责机制。将青山生态环境保护工作纳入全市污染防治攻坚战目标责任考核体系和生态环境保护督察的重要内容，对县市区政府及相关部门完成2019年青山生态环境保护重点任务情况进行考核和督察，对有关单位和责任人依法依规追责问责。（市生态环境局牵头）

推进自然资源负债表编制工作，严格执行领导干部自然资源资产离任审计制度和环境损害责任终身追究制度。（市审计局、市统计局牵头）

深入推进河湖长制。切实落实青山区域每条河流、湖泊及水库的各级政府河长及相关部门的责任和任务，实行网格化管理。（市水利局牵头）

### 31.加强青山保护宣传教育。大力宣传习近平生态文明思想和党中央关于生态文明建设的决策部署，充分宣传保护青山生态环境的重要作用和意义。普及有关法律法规和政策规定，培育绿色环保的生活生产方式，积极引导全社会不断增强参与青山生态环境保护的思想自觉和行动自觉。（市发改委、市资源规划局、市生态环境局、市文旅局、市水利局、市林草局等部门按职责分工负责）

榆林市青山保卫战2019年工作任务1清单（市发改委）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加快损毁矿山生态修复 | 生态修复治理 | 2019年12月 | 加强矿渣堆积区、生产矿山煤炭沉陷区和历史遗留矿山煤炭沉陷区的地质环境和生态环境修复治理，推进采煤沉陷区综合治理试点 |
| 落实工作责任 | 建立工作机制 | 2019年12月 | 制定本单位青山保卫战2019年具体实施方案。7月10日、12月20日前，向市生态环境局报送本单位落实青山保卫战2019年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |

|  | 榆林市青山保卫战2019年工作任务清单（市财政局） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重点工作 |  | 主要任务 |  | 完成时限 |  | 工作措施 |  |  |  |
|  | 保障措施 |  | 保障资金投入 |  | 2019年12月 |  | 加大对青山生态环境保护和环境监管的资金投入。对青山区域内纳入重点生态功能区县域生态环境质量考核的县区，根据年度考核情况，调整转移支付资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 持续开展重点生态功能区县域生态环境质量评价、考核 |  |  |  |
|  | 落实工作责任 |  | 建立工作机制 |  | 2019年12月 |  | 制定本单位青山保卫战2019年具体实施方案。7月10日、12月20日前，向市生态环境局报送本单位落实青山保卫战2019年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |  |  |  |
|  | 榆林市青山保卫战2019年工作任务清单（市审计局） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重点工作 | 主要任务 |  |  | 完成时限 |  | 工作措施 |  |  |  |
|  | 强化考核问责机制 | 自然资源资产离任审计 |  |  | 2019年12月 |  | 严格执行领导干部自然资源资产离任审计制度 |  |  |  |
|  | 落实工作责任 | 建立工作机制 |  |  | 2019年12月 |  | 报送年度领导干部自然资源资产离任审计开展情况 |  |  |  |
|  | 榆林市青山保卫战2019年工作任务清单（市统计局） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重点工作 | 主要任务 |  |  | 完成时限 |  | 工作措施 |  |  |  |
|  | 强化考核问责机制 | 编制自然资源负债表 |  |  | 2019年12月 |  | 推进自然资源负债表编制工作 |  |  |  |
|  | 落实工作责任 | 建立工作机制 |  |  | 2019年12月 |  | 制定本单位青山保卫战2019年具体实施方案。7月10日、12月20日前，向市生态环境局报送本单位落实青山保卫战2019年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |  |  |  |
|  | 榆林市青山保卫战2019年工作任务清单（市水利局） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重点工作 | 主要任务 |  |  | 完成时限 |  | 工作措施 |  |  |  |
|  | 开展生态环境修复试点示范 | 试点示范 |  |  | 2019年12月 |  | 以县（市、区）为单位开展水土流失治理试点示范工作。打造无定河健康河流生态系统示范标杆 |  |  |  |
|  | 强化水土保持及水生态修复 | 工程项目建设 |  |  | 2019年12月 |  | 推进水土保持工程项目建设。重点实施淤地坝建设和省级水土保持补偿费使用等项目建设 |  |  |  |
|  |  | 水生态修复 |  |  | 2019年12月 |  | 深入推进河、湖长制，加强河道采砂治理及水生态修复。加快推进河湖连通工程实施，建设水系生态林带，增强河道自然净化能力 |  |  |  |
|  | 落实工作责任 | 建立工作机制 |  |  | 2019年12月 |  | 制定本单位青山保卫战2019年具体实施方案。7月10日、12月20日前，向市生态环境局报送本单位落实青山保卫战2019年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |  |  |  |
|  | 榆林市青山保卫战2019年工作任务清单（市文旅局） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重点工作 | 主要任务 |  |  | 完成时限 |  | 工作措施 |  |  |  |
|  | 建设项目专项整治 | 旅游项目整治 |  |  | 2019年12月 |  | 严格执行旅游景区创建、项目建设生态环境保护要求。加强对旅游景区、旅游度假区、生态旅游示范区创建工作的指导。指导景区（景点）完善环境保护基础设施，对已建成旅游景区（景点）进行规范管理。指导编制（修订）乡村旅游发展规划，严格控制开发强度。强化属地管理责任，建立农家乐（民宿）长效管理机制，加强对乡村旅游和农家乐的规范化管理 |  |  |  |
|  | 落实工作责任 | 建立工作机制 |  |  | 2019年12月 |  | 制定本单位青山保卫战2019年具体实施方案。7月10日、12月20日前，向市生态环境局报送本单位落实青山保卫战2019年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |  |  |  |
|  | 榆林市青山保卫战2019年工作任务清单（市林业局） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重点工作 | 主要任务 |  |  | 完成时限 |  | 工作措施 |  |  |  |
|  | 自然保护区专项整治 | 加强自然保护区管理 |  |  | 2019年12月 |  | 对全省自然保护区内的违法采矿、采石、采砂、工矿企业等重点问题加大排查整治力度，持续整治违法养殖、违法排污等问题，推动解决违法开垦、人类活动规模扩大、非生态空间扩展等问题。指导各自然保护区开展勘界立标工作 |  |  |  |
|  |  | 建立健全审批审查机制 |  |  | 2019年12月 |  | 建立健全进入自然保护区核心区、缓冲区从事科学研究观测、调查活动的审批审查机制。规范自然保护区实验区内参观、旅游活动，严禁开展与自然保护区保护方向不一致的活动，对自然保护区生态环境造成不良影响的，依法依规限期整改或拆除 |  |  |  |
|  |  | 组织开展“绿盾”专项行动 |  |  | 2019年6月 |  | 组织开展“绿盾”自然保护区监督检查专项行动，制定专项行动工作方案。督导各县、市、区和保护区管理部门开展自然保护区内排查问题整治和勘界立标工作 |  |  |  |
|  | 开展生态环境修复试点示范 | 试点示范 |  |  | 2019年12月 |  | 以县市区为单位开展生物多样性保护试点示范工作。打造榆阳区风沙草滩区森林城市示范标杆 |  |  |  |
|  | 有效促进生物多样性保护 | 野生动植物保护 |  |  | 2019年12月 |  | 加大对珍稀野生动物及其栖息地和珍稀濒危植物的保护，开展野生动物人工驯养繁殖、野外放生和种质资源保护利用 |  |  |  |
|  |  | 湿地与天然林保护 |  |  | 2019年12月 |  | 优先保护和修复自然湿地，组织实施天然林保护、重点防护林、新一轮退耕还林还草等林业重点工程，加大生态建设力度 |  |  |  |
|  |  | 森林资源安全管理 |  |  | 2019年12月 |  | 强化森林资源安全管理。开展林业有害生物监测调查和趋势预测，建设野生动物疫源疫病监测防控体系。加强林业执法，开展森林资源督查工作，严格林地、林木、林权管理。积极探索森林资源管理的有效办法和措施。坚决实行封山禁牧 |  |  |  |
|  | 落实工作责任 | 建立工作机制 |  |  | 2019年12月 |  | 制定本单位青山保卫战2019年具体实施方案。7月10日、12月20日前，向市生态环境局报送本单位落实青山保卫战2019年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |  |  |  |
|  | 榆林市青山保卫战2019年工作任务清单（市资源规划局） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点工作 |  | 主要任务 |  | 完成时限 |  |  | 工作措施 |  |  |  |
| 划定并严守生态保护红线 |  | 勘界定标工作 |  | 2019年12月 |  |  | 制定《榆林市生态保护红线勘界定标工作方案》,推进12个县市区完成生态保护红线勘界定标工作。指导青山区域其他各县市区开展生态保护红线勘界定标工作 |  |  |  |
|  |  | 红线监管 |  | 2019年12月 |  |  | 研究制定生态保护红线监管平台建设方案、生态保护红线管理办法。指导各县市区完善生态保护红线划定方案 |  |  |  |
| 构建生态环境监测评估体系 |  | 信息平台建设 |  | 2019年12月 |  |  | 构建网格化、数字化、智能化的生态环境监测、监管和预测预警体系。推进“天地一体”监测 |  |  |  |
| 建设项目专项整治 |  | 矿产资源开发整治 |  | 2019年12月 |  |  | 组织开展采矿、采石建设项目专项整治。巩固环保督查成效，确保中省环保督察反馈问题全面整改落实到位。出台《关于大力推动矿产资源绿色勘查的指导意见》，全面实施绿色勘查 |  |  |  |
| 建设项目专项整治 |  | 矿业权退出 |  | 2019年12月 |  |  | 严格落实《陕西省涉及保护区矿业权有序退出的指导意见》，停止保护区矿产资源勘查开发活动，建立保护区内矿业权退出机制，指导各市分类处置，推进保护区内矿业权依法有序退出 |  |  |  |
| 开展生态环境修复试点示范 |  | 试点示范 |  | 2019年12月 |  |  | 以县市区为单位开展地质环境治理恢复试点示范工作 |  |  |  |
| 加快损毁矿山生态修复 |  | 矿山地质环境治理恢复 |  | 2019年12月 |  |  | 督促县市区完成省级财政补助专项资金项目的实施，基本完成治理。指导完成青山范围内矿山地质环境治理恢复面积300亩。建成2个矿山治理恢复示范点 |  |  |  |
|  |  | 绿色矿山建设 |  | 2019年12月 |  |  | 严格落实矿山企业地质环境、生态环境治理恢复和创建绿色矿山的主体责任。督导企业“边开采、边治理”，对受损矿山的生态环境进行修复治理。指导各县市区开展绿色矿山创建工作，全市2大中型矿山创建成绿色矿山。打造神木市大柳塔镇绿色矿区示范标杆 |  |  |  |
|  |  | 生态修复治理 |  | 2019年12月 |  |  | 加强矿渣堆积区、生产矿山煤炭沉陷区和历史遗留矿山煤炭沉陷区地质环境和生态环境修复治理，推进采煤沉陷区综合治理试点 |  |  |  |
|  |  | 财政补助资金项目实施 |  | 2019年12月 |  |  | 督促县市区完成省级财政补助专项资金项目的实施 |  |  |  |
| 落实工作责任 |  | 建立工作机制 |  | 2019年12月 |  |  | 制定本单位青山保卫战2019年具体实施方案，7月10日、12月20日前，向市生态环境局报送本单位落实青山保卫战2019年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |  |  |  |
|  | 榆林市青山保卫战2019年工作任务清单（市生态环境局） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重点工作 | 主要任务 |  | 完成时限 |  | 工作措施 |  |  |  |  |
|  | 划定并严守生态保护红线 | 勘界定标工作 |  | 2019年12月 |  | 制定《榆林市生态保护红线勘界定标工作方案》,推进12个县市区完成生态保护红线勘界定标工作。指导青山区域其他各县市区开展生态保护红线勘界定标工作 |  |  |  |  |
|  |  | 红线监管 |  | 2019年12月 |  | 研究制定生态保护红线监管平台建设方案、生态保护红线管理办法。指导各县市区制定完善生态保护红线划定方案 |  |  |  |  |
|  | 开展区域空间生态环境评价 | “三线一单”编制 |  | 2019年12月 |  | 组织对区域空间的生态环境基础状况与功能属性进行系统评价，对区域经济社会发展和生态环境保护管理的各项制度要求进行统筹衔接 |  |  |  |  |
|  | 构建生态环境监测评估体系 | 信息平台建设 |  | 2019年12月 |  | 构建网格化、数字化、智能化的生态环境监测、监管和预测预警体系。推进“天地一体”监测 |  |  |  |  |
|  |  | 监测评估 |  | 2019年12月 |  | 对青山区域内纳入重点生态功能区县域生态环境质量考核的6个县，开展2018年度生态环境质量评价、考核 |  |  |  |  |
|  | 自然保护区专项整治 | 遥感监测问题核查 |  | 2019年12月 |  | 对国家级、省级自然保护区内遥感监测发现问题，组织各县市区和保护区管理部门进行实地核查，对核实的违法违规问题，建立问题清单，加强问题整改 |  |  |  |  |
|  |  | 绿盾专项行动 |  | 2019年12月 |  | 组织开展“绿盾”自然保护区监督检查专项行动，制定实施专项行动工作方案。督导各市、县、区和保护区管理部门开展自然保护区内排查问题整治和勘界立标工作 |  |  |  |  |
|  | 开展生态环境修复试点示范 | 试点示范 |  | 2019年12月 |  | 以县市区为单位开展生态保护修复试点示范工作。打造子洲县、佳县刘国具乡、米脂县高西沟村和绥德县郝家桥村四个黄土丘陵沟壑区生态文明建设示范标杆 |  |  |  |  |
|  | 加快损毁矿山生态修复 | 绿色矿山建设 |  | 2019年12月 |  | 严格落实矿山企业地质环境、生态环境治理恢复和创建绿色矿山的主体责任。督导企业“边开采、边治理”，对受损矿山的生态环境进行修复治理。指导各县市区开展绿色矿山创建工作，全市10-20%的大中型矿山创建成绿色矿山 |  |  |  |  |
|  |  | 生态修复治理 |  | 2019年12月 |  | 加强矿渣堆积区、生产矿山煤炭沉陷区和历史遗留矿山煤炭沉陷区的地质环境和生态环境修复治理，推进采煤沉陷区综合治理试点 |  |  |  |  |
|  | 落实工作责任 | 建立工作机制 |  | 2019年12月 |  | 制定本单位青山保卫战2019年具体实施方案， 7月5日、12月25日前，向省生态环境厅报送本单位落实青山保卫战2019年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |  |  |  |  |
|  | 完善执法督查机制 | 建立常态化工作机制 |  | 2019年12月 |  | 整合生态环境保护执法职能，统筹执法资源和执法力量，建立生态环境保护综合执法队伍。建立常态化执法检查工作机制，完善排查、交办、核查、约谈、专项督查监管机制，加快解决青山突出生态环境问题 |  |  |  |  |
|  | 强化考核问责机制 | 建立考核机制 |  | 2019年12月 |  | 将青山生态环境保护工作纳入全省污染防治攻坚战目标责任考核体系和生态环境保护督察的重要内容，对监管不力、责任落实不到位，以及不作为、慢作为、乱作为的单位和个人，依法依规追责问责 |  |  |  |  |

| 榆林市青山保卫战2019年工作任务清单（榆阳区） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| 1 | 青山空间用途管控 | 划定并严守生态保护红线 | 勘界定标工作 | 2019年12月 | 开展生态保护红线勘界定标工作 |
| 2 |  |  | 红线监管 | 2019年12月 | 制定完善生态保护红线划定方案，配合开展生态保护红线监管平台建设 |
| 3 |  | 构建生态环境监测评估体系 | 信息平台建设 | 2019年12月 | 构建网格化、数字化、智能化的生态环境监测、监管和预测预警体系 |
| 4 |  |  | 监测评估 | 2019年12月 | 开展生态环境质量进行监测、评价、考核，掌握县域生态系统环境质量动态变化 |
| 5 | 青山生态环境专项整治 | 自然保护区专项整治 | 遥感监测问题核查 | 2019年12月 | 对辖区自然保护区内遥感监测问题，进行实地核查，对核实的违法违规问题，建立问题清单，加强问题整改 |
| 6 |  |  | 绿盾专项行动 | 2019年6月 | 组织开展“绿盾”自然保护区监督检查专项行动。推动无定河湿地和臭柏保护区勘界立标和问题整改 |
| 7 |  |  | 加强管理 | 2019年12月 | 持续整治自然保护区内违法养殖、违法排污等问题，推动解决违法开垦、人类活动规模扩大、非生态空间扩展等问题。完成自然保护区内勘界立标工作。完成无定河湿地2处问题整改 |
| 8 |  |  | 审批审查机制 | 2019年12月 | 建立健全进入自然保护区核心区、缓冲区从事科学研究观测、调查活动的审批审查机制。规范自然保护区实验区内参观、旅游活动，严禁开展与自然保护区保护方向不一致的活动，对自然保护区生态环境造成不良影响的，依法依规限期整改 |
| 9 |  | 建设项目专项整治 | 采矿、采石整治 | 2019年12月 | 组织开展采矿、采石建设项目专项整治，加大督导检查力度。停止保护区内矿产资源勘查开采活动，建立保护区矿业权退出机制，推进保护区内矿业权依法有序退出 |
| 10 |  |  | 旅游项目整治 | 2019年12月 | 指导旅游景区（景点）完善环境保护基础设施，对已建成旅游景区（景点）进行规范管理。编制乡村旅游发展规划。强化属地管理责任，建立农家乐（民宿）长效管理机制，加强对乡村旅游和农家乐的规范化管理 |
| 11 | 青山生态修复与治理 | 开展生态环境修复试点示范 | 试点示范 | 2019年12月 | 开展水土流失治理、地质环境治理恢复、生物多样性保护、生态保护修复等试点示范工作 |
| 12 |  | 加快损毁矿山生态修复 | 矿山地质环境治理恢复 | 2019年12月 | 督导企业严格落实矿山企业地质环境、生态环境治理恢复和创建绿色矿山的主体责任，建立矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金，“边开采、边治理”，对受损矿山的地质环境进行治理恢复，完成矿山地质环境治理恢复面积1200亩 |
| 13 |  |  | 生态修复治理 | 2019年12月 | 加强生产煤炭沉陷区地质环境治理恢复和生态环境修复治理，消除地质灾害和环境隐患，逐步恢复生态功能 |
| 14 |  | 水土保持及水生态修复 | 水土保持 | 2019年12月 | 推进水土保持工程项目建设。完成中省下达的水土保持工程建设任务 |
| 15 |  |  | 水生态修复 | 2019年12月 | 深入推进河湖长制，加强河道挖沙治理及水生态修复。实施河湖连通工程，建设水系生态林带，增强河道自然净化能力 |
|  |  | 森林城市示范创建 | 开展创建活动 | 2019年12月 | 合理规划全区绿地系统，划定并强化绿线管制，开展荒漠化防治工作，加强绿化美化。构建“城在绿中、林在城中”的山水园林城市绿地风貌特色的森林城市格局 |
| 16 |  | 保护生物多样性 | 野生动植物保护 | 2019年12月 | 加大对珍稀野生动物及其栖息地和珍稀濒危植物的保护，开展野生动物人工驯养繁殖、野外放生和种质资源保护利用等工作 |
| 17 |  |  | 湿地与天然林保护 | 2019年12月 | 优先保护修复自然湿地，组织实施天然林保护、重点防护林、新一轮退耕还林还草等林业重点工程，加大生态建设力度 |
| 18 |  |  | 森林资源安全管理 | 2019年12月 | 开展林业有害生物监测调查和趋势预测，建设野生动物疫源疫病监测防控体系。加强林业执法，开展森林资源督查工作，严格林地、林木、林权管理。坚决实行封山禁牧 |
| 19 | 保障措施 | 落实责任 | 工作责任 | 2019年12月 | 制定本单位青山保卫战2019年具体实施方案。7月10日、12月20日前，向市生态环境局报送本单位落实青山保卫战2019年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |
| 20 |  | 资金保障 | 加大投入 | 2019年12月 | 加大对青山生态环境保护和环境监管的资金投入 |
| 21 |  | 完善执法督查机制 | 建立常态化工作机制 | 2019年12月 | 建立生态环境保护综合执法队伍。建立常态化执法检查工作机制，完善专项督查监管机制 |
| 22 |  | 强化考核问责机制 | 建立考核机制 | 2019年12月 | 将青山生态环境保护工作纳入污染防治攻坚战目标责任考核体系和生态环境保护督察的重要内容 |
| 23 |  |  | 执行责任追究制度 | 2019年12月 | 推进自然资源负债表编制工作，严格执行领导干部自然资源资产离任审计制度 |
| 24 |  | 加强宣传教育 | 强化宣传 | 2019年12月 | 大力宣传，引导全社会积极保护青山生态环境 |

| 榆林市青山保卫战2019年工作任务清单（横山区） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| 1 | 青山空间用途管控 | 划定并严守生态保护红线 | 勘界定标工作 | 2019年12月 | 开展生态保护红线勘界定标工作 |
| 2 |  |  | 红线监管 | 2019年12月 | 制定完善生态保护红线划定方案，配合开展生态保护红线监管平台建设 |
| 3 |  | 构建生态环境监测评估体系 | 信息平台建设 | 2019年12月 | 构建网格化、数字化、智能化的生态环境监测、监管和预测预警体系 |
| 4 |  |  | 监测评估 | 2019年12月 | 开展生态环境质量进行监测、评价、考核，掌握县域生态系统环境质量动态变化 |
| 5 | 青山生态环境专项整治 | 自然保护区专项整治 | 遥感监测问题核查 | 2019年12月 | 对无定河省级自然保护区内遥感监测问题，进行实地核查，对核实的违法违规问题，建立问题清单，加强问题整改 |
| 6 |  |  | 绿盾专项行动 | 2019年6月 | 组织开展“绿盾”自然保护区监督检查专项行动。推动无定河湿地和臭柏保护区勘界立标和问题整改 |
| 7 |  |  | 加强管理 | 2019年12月 | 持续整治自然保护区内违法养殖、违法排污等问题，推动解决违法开垦、人类活动规模扩大、非生态空间扩展等问题。完成自然保护区内勘界立标工作。完成无定河湿地36处问题整改 |
| 8 |  |  | 审批审查机制 | 2019年12月 | 建立健全进入自然保护区核心区、缓冲区从事科学研究观测、调查活动的审批审查机制。规范自然保护区实验区内参观、旅游活动，严禁开展与自然保护区保护方向不一致的活动，对自然保护区生态环境造成不良影响的，依法依规限期整改 |
| 9 |  | 建设项目专项整治 | 采矿、采石整治 | 2019年12月 | 组织开展采矿、采石建设项目专项整治，加大督导检查力度。停止保护区内矿产资源勘查开采活动，建立保护区矿业权退出机制，推进保护区内矿业权依法有序退出 |
| 10 |  |  | 旅游项目整治 | 2019年12月 | 指导旅游景区（景点）完善环境保护基础设施，对已建成旅游景区（景点）进行规范管理。编制乡村旅游发展规划。强化属地管理责任，建立农家乐（民宿）长效管理机制，加强对乡村旅游和农家乐的规范化管理 |
| 11 | 青山生态修复与治理 | 开展生态环境修复试点示范 | 试点示范 | 2019年12月 | 开展水土流失治理、地质环境治理恢复、生物多样性保护、生态保护修复等试点示范工作 |
| 12 |  | 加快损毁矿山生态修复 | 矿山地质环境治理恢复 | 2019年12月 | 督导企业严格落实矿山企业地质环境、生态环境治理恢复和创建绿色矿山的主体责任，建立矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金，“边开采、边治理”，对青山区域受损矿山的地质环境进行治理恢复，完成矿山地质环境治理恢复面积900亩 |
| 13 |  |  | 生态修复治理 | 2019年12月 | 加强生产矿山煤炭沉陷区地质环境治理恢复和生态环境修复治理，消除地质灾害和环境隐患，逐步恢复生态功能 |
| 14 |  | 水土保持及水生态修复 | 水土保持 | 2019年12月 | 推进水土保持工程项目建设。完成中省下达的水土保持工程建设任务 |
| 15 |  |  | 水生态修复 | 2019年12月 | 深入推进河湖长制，加强河道挖沙治理及水生态修复。实施河湖连通工程，建设水系生态林带，增强河道自然净化能力。以无定河自然保护区为重点，打造无定河健康河流生态系统示范标杆 |
| 16 |  | 保护生物多样性 | 野生动植物保护 | 2019年12月 | 加大对珍稀野生动物及其栖息地和珍稀濒危植物的保护，开展野生动物人工驯养繁殖、野外放生和种质资源保护利用等工作 |
| 17 |  |  | 湿地与天然林保护 | 2019年12月 | 优先保护修复自然湿地，组织实施天然林保护、重点防护林、新一轮退耕还林还草等林业重点工程，加大生态建设力度 |
| 18 |  |  | 森林资源安全管理 | 2019年12月 | 开展林业有害生物监测调查和趋势预测，建设野生动物疫源疫病监测防控体系。加强林业执法，开展森林资源督查工作，严格林地、林木、林权管理。坚决实行封山禁牧 |
| 24 | 保障措施 | 落实责任 | 工作责任 | 2019年12月 | 制定本单位青山保卫战2019年具体实施方案。7月10日、12月20日前，向市生态环境局报送本单位落实青山保卫战2019年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |
| 25 |  | 资金保障 | 加大投入 | 2019年12月 | 加大对青山生态环境保护和环境监管的资金投入 |
| 26 |  | 完善执法督查机制 | 建立常态化工作机制 | 2019年12月 | 建立生态环境保护综合执法队伍。建立常态化执法检查工作机制，完善专项督查监管机制 |
| 27 |  | 强化考核问责机制 | 建立考核机制 | 2019年12月 | 将青山生态环境保护工作纳入污染防治攻坚战目标责任考核体系和生态环境保护督察的重要内容 |
| 28 |  |  | 执行责任追究制度 | 2019年12月 | 推进自然资源负债表编制工作，严格执行领导干部自然资源资产离任审计制度 |
| 29 |  | 加强宣传教育 | 强化宣传 | 2019年12月 | 大力宣传，引导全社会积极保护青山生态环境 |
| 榆林市青山保卫战2019年工作任务清单（神木市） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| 1 | 青山空间用途管控 | 划定并严守生态保护红线 | 勘界定标工作 | 2019年12月 | 开展生态保护红线勘界定标工作 |
| 2 |  |  | 红线监管 | 2019年12月 | 制定完善生态保护红线划定方案，配合开展生态保护红线监管平台建设 |
| 3 |  | 构建生态环境监测评估体系 | 信息平台建设 | 2019年12月 | 构建网格化、数字化、智能化的生态环境监测、监管和预测预警体系 |
| 4 |  |  | 监测评估 | 2019年12月 | 开展生态环境质量进行监测、评价、考核，掌握县域生态系统环境质量动态变化 |
| 5 | 青山生态环境专项整治 | 自然保护区专项整治 | 遥感监测问题核查 | 2019年12月 | 对红碱淖自然保护区内17处遥感监测问题，进行实地核查，对核实的违法违规问题，建立问题清单，加强问题整改 |
| 6 |  |  | 绿盾专项行动 | 2019年6月 | 组织开展“绿盾”自然保护区监督检查专项行动。推动神木市臭柏保护区勘界立标，完成臭柏保护区内2个问题点位的整改销号 |
| 7 |  |  | 加强管理 | 2019年12月 | 持续整治自然保护区内违法养殖、违法排污等问题，推动解决违法开垦、人类活动规模扩大、非生态空间扩展等问题。完成臭柏自然保护区内勘界立标工作 |
| 8 |  |  | 审批审查机制 | 2019年12月 | 建立健全进入自然保护区核心区、缓冲区从事科学研究观测、调查活动的审批审查机制。规范自然保护区实验区内参观、旅游活动，严禁开展与自然保护区保护方向不一致的活动，对自然保护区生态环境造成不良影响的，依法依规限期整改 |
| 9 |  | 建设项目专项整治 | 采矿、采石整治 | 2019年12月 | 组织开展采矿、采石建设项目专项整治，加大督导检查力度。停止保护区内矿产资源勘查开采活动，建立保护区矿业权退出机制，推进保护区内矿业权依法有序退出 |
| 10 |  |  | 旅游项目整治 | 2019年12月 | 指导旅游景区（景点）完善环境保护基础设施，对已建成旅游景区（景点）进行规范管理。编制乡村旅游发展规划。强化属地管理责任，建立农家乐（民宿）长效管理机制，加强对乡村旅游和农家乐的规范化管理 |
| 11 | 青山生态修复与治理 | 开展生态环境修复试点示范 | 试点示范 | 2019年12月 | 开展水土流失治理、地质环境治理恢复、生物多样性保护、生态保护修复等试点示范工作。打造锦界工业区循环发展产业园区示范标杆 |
| 12 |  | 加快损毁矿山生态修复 | 矿山地质环境治理恢复 | 2019年12月 | 督导企业严格落实矿山企业地质环境、生态环境治理恢复和创建绿色矿山的主体责任，建立矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金，“边开采、边治理”，对青山区域受损矿山的地质环境进行治理恢复，完成矿山地质环境治理恢复面积5250亩，建成1个矿山治理恢复示范点 |
| 13 |  |  | 生态修复治理 | 2019年12月 | 加强生产矿山煤炭沉陷区地质环境治理恢复和生态环境修复治理，消除地质灾害和环境隐患，逐步恢复生态功能。打造神木市大柳塔镇绿色矿区示范标杆 |
| 14 |  | 水土保持及水生态修复 | 水土保持 | 2019年12月 | 推进水土保持工程项目建设。完成中省下达的水土保持工程建设任务 |
| 15 |  |  | 水生态修复 | 2019年12月 | 深入推进河湖长制，加强河道挖沙治理及水生态修复。实施河湖连通工程，建设水系生态林带，增强河道自然净化能力 |
| 16 |  | 保护生物多样性 | 野生动植物保护 | 2019年12月 | 加大对珍稀野生动物及其栖息地和珍稀濒危植物的保护，开展野生动物人工驯养繁殖、野外放生和种质资源保护利用等工作 |
| 17 |  |  | 湿地与天然林保护 | 2019年12月 | 优先保护修复自然湿地，组织实施天然林保护、重点防护林、新一轮退耕还林还草等林业重点工程，加大生态建设力度 |
| 18 |  |  | 森林资源安全管理 | 2019年12月 | 开展林业有害生物监测调查和趋势预测，建设野生动物疫源疫病监测防控体系。加强林业执法，开展森林资源督查工作，严格林地、林木、林权管理。坚决实行封山禁牧 |
| 19 | 保障措施 | 落实责任 | 工作责任 | 2019年12月 | 制定本单位青山保卫战2019年具体实施方案。7月10日、12月20日前，向市生态环境局报送本单位落实青山保卫战2019年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |
| 20 |  | 资金保障 | 加大投入 | 2019年12月 | 加大对青山生态环境保护和环境监管的资金投入 |
| 21 |  | 完善执法督查机制 | 建立常态化工作机制 | 2019年12月 | 建立生态环境保护综合执法队伍。建立常态化执法检查工作机制，完善专项督查监管机制 |
| 22 |  | 强化考核问责机制 | 建立考核机制 | 2019年12月 | 将青山生态环境保护工作纳入污染防治攻坚战目标责任考核体系和生态环境保护督察的重要内容 |
| 23 |  |  | 执行责任追究制度 | 2019年12月 | 推进自然资源负债表编制工作，严格执行领导干部自然资源资产离任审计制度 |
| 24 |  | 加强宣传教育 | 强化宣传 | 2019年12月 | 大力宣传，引导全社会积极保护青山生态环境 |
| 榆林市青山保卫战2019年工作任务清单（府谷县） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| 1 | 青山空间用途管控 | 划定并严守生态保护红线 | 勘界定标工作 | 2019年12月 | 开展生态保护红线勘界定标工作 |
| 2 |  |  | 红线监管 | 2019年12月 | 制定完善生态保护红线划定方案，配合开展生态保护红线监管平台建设 |
| 3 |  | 构建生态环境监测评估体系 | 信息平台建设 | 2019年12月 | 构建网格化、数字化、智能化的生态环境监测、监管和预测预警体系 |
| 4 |  |  | 监测评估 | 2019年12月 | 开展生态环境质量进行监测、评价、考核，掌握县域生态系统环境质量动态变化 |
| 5 | 青山生态环境专项整治 | 自然保护区专项整治 | 遥感监测问题核查 | 2019年12月 | 加强对杜松县级自然保护区的管理，对发现的违法违规问题，建立问题清单，加强问题整改 |
| 6 |  |  | 绿盾专项行动 | 2019年6月 | 组织开展“绿盾”自然保护区监督检查专项行动。推动府谷县杜松自然保护区勘界立标 |
| 7 |  |  | 加强管理 | 2019年12月 | 持续整治自然保护区内违法养殖、违法排污等问题，推动解决违法开垦、人类活动规模扩大、非生态空间扩展等问题。完成杜松自然保护区内勘界立标工作 |
| 8 |  |  | 审批审查机制 | 2019年12月 | 建立健全进入自然保护区核心区、缓冲区从事科学研究观测、调查活动的审批审查机制。规范自然保护区实验区内参观、旅游活动，严禁开展与自然保护区保护方向不一致的活动，对自然保护区生态环境造成不良影响的，依法依规限期整改 |
| 9 |  | 建设项目专项整治 | 采矿、采石整治 | 2019年12月 | 组织开展采矿、采石建设项目专项整治，加大督导检查力度。停止保护区内矿产资源勘查开采活动，建立保护区矿业权退出机制，推进保护区内矿业权依法有序退出 |
| 10 |  |  | 旅游项目整治 | 2019年12月 | 指导旅游景区（景点）完善环境保护基础设施，对已建成旅游景区（景点）进行规范管理。编制乡村旅游发展规划。强化属地管理责任，建立农家乐（民宿）长效管理机制，加强对乡村旅游和农家乐的规范化管理 |
| 11 | 青山生态修复与治理 | 开展生态环境修复试点示范 | 试点示范 | 2019年12月 | 水土流失治理、地质环境治理恢复、生物多样性保护、生态保护修复等试点示范工作 |
| 12 |  | 加快损毁矿山生态修复 | 矿山地质环境治理恢复 | 2019年12月 | 督导企业严格落实矿山企业地质环境、生态环境治理恢复和创建绿色矿山的主体责任，建立矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金，“边开采、边治理”，对青山区域受损矿山的地质环境进行治理恢复，完成矿山地质环境治理恢复面积3000亩，建成1个矿山治理恢复示范点 |
| 13 |  |  | 生态修复治理 | 2019年12月 | 加强生产矿山煤炭沉陷区地质环境治理恢复和生态环境修复治理，消除地质灾害和环境隐患，逐步恢复生态功能 |
| 14 |  | 水土保持及水生态修复 | 水土保持 | 2019年12月 | 推进水土保持工程项目建设。完成中省下达的水土保持工程建设任务 |
| 15 |  |  | 水生态修复 | 2019年12月 | 深入推进河湖长制，加强河道挖沙治理及水生态修复。实施河湖连通工程，建设水系生态林带，增强河道自然净化能力 |
| 16 |  | 保护生物多样性 | 野生动植物保护 | 2019年12月 | 加大对珍稀野生动物及其栖息地和珍稀濒危植物的保护，开展野生动物人工驯养繁殖、野外放生和种质资源保护利用等工作 |
| 17 |  |  | 湿地与天然林保护 | 2019年12月 | 优先保护修复自然湿地，组织实施天然林保护、重点防护林、新一轮退耕还林还草等林业重点工程，加大生态建设力度 |
| 18 |  |  | 森林资源安全管理 | 2019年12月 | 开展林业有害生物监测调查和趋势预测，建设野生动物疫源疫病监测防控体系。加强林业执法，开展森林资源督查工作，严格林地、林木、林权管理。坚决实行封山禁牧 |
| 19 | 保障措施 | 落实责任 | 工作责任 | 2019年12月 | 制定本单位青山保卫战2019年具体实施方案。7月10日、12月20日前，向市生态环境局报送本单位落实青山保卫战2019年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |
| 20 |  | 资金保障 | 加大投入 | 2019年12月 | 加大对青山生态环境保护和环境监管的资金投入 |
| 21 |  | 完善执法督查机制 | 建立常态化工作机制 | 2019年12月 | 建立生态环境保护综合执法队伍。建立常态化执法检查工作机制，完善专项督查监管机制 |
| 22 |  | 强化考核问责机制 | 建立考核机制 | 2019年12月 | 将青山生态环境保护工作纳入污染防治攻坚战目标责任考核体系和生态环境保护督察的重要内容 |
| 23 |  |  | 执行责任追究制度 | 2019年12月 | 推进自然资源负债表编制工作，严格执行领导干部自然资源资产离任审计制度 |
| 24 |  | 加强宣传教育 | 强化宣传 | 2019年12月 | 大力宣传，引导全社会积极保护青山生态环境 |
| 榆林市青山保卫战2019年工作任务清单（定边县） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| 1 | 青山空间用途管控 | 划定并严守生态保护红线 | 勘界定标工作 | 2019年12月 | 开展生态保护红线勘界定标工作 |
| 2 |  |  | 红线监管 | 2019年12月 | 制定完善生态保护红线划定方案，配合开展生态保护红线监管平台建设 |
| 3 |  | 构建生态环境监测评估体系 | 信息平台建设 | 2019年12月 | 构建网格化、数字化、智能化的生态环境监测、监管和预测预警体系 |
| 4 |  |  | 监测评估 | 2019年12月 | 开展生态环境质量进行监测、评价、考核，掌握县域生态系统环境质量动态变化 |
| 5 | 青山生态修复与治理 | 建设项目专项整治 | 旅游项目整治 | 2019年12月 | 指导旅游景区（景点）完善环境保护基础设施，对已建成旅游景区（景点）进行规范管理。编制乡村旅游发展规划。强化属地管理责任，建立农家乐（民宿）长效管理机制，加强对乡村旅游和农家乐的规范化管理 |
| 6 |  | 开展生态环境修复试点示范 | 试点示范 | 2019年12月 | 水土流失治理、地质环境治理恢复、生物多样性保护、生态保护修复等试点示范工作 |
| 7 |  | 加快损毁矿山生态修复 | 矿山地质环境治理恢复 | 2019年12月 | 督导企业严格落实矿山企业地质环境、生态环境治理恢复和创建绿色矿山的主体责任，建立矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金，“边开采、边治理”，对青山区域受损矿山的地质环境进行治理恢复 |
| 8 |  |  | 生态修复治理 | 2019年12月 | 加强油气、光伏、风电开发区地质环境治理恢复和生态环境修复治理，消除地质灾害和环境隐患，逐步恢复生态功能 |
| 9 |  | 水土保持及水生态修复 | 水土保持 | 2019年12月 | 推进水土保持工程项目建设。完成中省下达的水土保持工程建设任务 |
| 10 |  |  | 水生态修复 | 2019年12月 | 深入推进河湖长制，加强河道挖沙治理及水生态修复。实施河湖连通工程，建设水系生态林带，增强河道自然净化能力 |
| 11 |  | 保护生物多样性 | 野生动植物保护 | 2019年12月 | 加大对珍稀野生动物及其栖息地和珍稀濒危植物的保护，开展野生动物人工驯养繁殖、野外放生和种质资源保护利用等工作 |
| 12 |  |  | 湿地与天然林保护 | 2019年12月 | 优先保护修复自然湿地，组织实施天然林保护、重点防护林、新一轮退耕还林还草等林业重点工程，加大生态建设力度 |
| 13 |  |  | 森林资源安全管理 | 2019年12月 | 开展林业有害生物监测调查和趋势预测，建设野生动物疫源疫病监测防控体系。加强林业执法，开展森林资源督查工作，严格林地、林木、林权管理。坚决实行封山禁牧 |
| 14 | 保障措施 | 落实责任 | 工作责任 | 2019年12月 | 制定本单位青山保卫战2019年具体实施方案。7月10日、12月20日前，向市生态环境局报送本单位落实青山保卫战2019年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |
| 15 |  | 资金保障 | 加大投入 | 2019年12月 | 加大对青山生态环境保护和环境监管的资金投入 |
| 16 |  | 完善执法督查机制 | 建立常态化工作机制 | 2019年12月 | 建立生态环境保护综合执法队伍。建立常态化执法检查工作机制，完善专项督查监管机制 |
| 17 |  | 强化考核问责机制 | 建立考核机制 | 2019年12月 | 将青山生态环境保护工作纳入污染防治攻坚战目标责任考核体系和生态环境保护督察的重要内容 |
| 18 |  |  | 执行责任追究制度 | 2019年12月 | 推进自然资源负债表编制工作，严格执行领导干部自然资源资产离任审计制度 |
| 19 |  | 加强宣传教育 | 强化宣传 | 2019年12月 | 大力宣传，引导全社会积极保护青山生态环境 |

| 榆林市青山保卫战2019年工作任务清单（靖边县） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| 1 | 青山空间用途管控 | 划定并严守生态保护红线 | 勘界定标工作 | 2019年12月 | 开展生态保护红线勘界定标工作 |
| 2 |  |  | 红线监管 | 2019年12月 | 制定完善生态保护红线划定方案，配合开展生态保护红线监管平台建设 |
| 3 |  | 构建生态环境监测评估体系 | 信息平台建设 | 2019年12月 | 构建网格化、数字化、智能化的生态环境监测、监管和预测预警体系 |
| 4 |  |  | 监测评估 | 2019年12月 | 开展生态环境质量进行监测、评价、考核，掌握县域生态系统环境质量动态变化 |
| 5 | 青山生态修复与治理 | 建设项目专项整治 | 旅游项目整治 | 2019年12月 | 指导旅游景区（景点）完善环境保护基础设施，对已建成旅游景区（景点）进行规范管理。编制乡村旅游发展规划。强化属地管理责任，建立农家乐（民宿）长效管理机制，加强对乡村旅游和农家乐的规范化管理 |
| 6 |  | 开展生态环境修复试点示范 | 试点示范 | 2019年12月 | 水土流失治理、地质环境治理恢复、生物多样性保护、生态保护修复等试点示范工作 |
| 7 |  | 加快损毁矿山生态修复 | 矿山地质环境治理恢复 | 2019年12月 | 督导企业严格落实矿山企业地质环境、生态环境治理恢复和创建绿色矿山的主体责任，建立矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金，“边开采、边治理”，对青山区域受损矿山的地质环境进行治理恢复 |
| 8 |  |  | 生态修复治理 | 2019年12月 | 加强油气、光伏、风电开发区地质环境治理恢复和生态环境修复治理，消除地质灾害和环境隐患，逐步恢复生态功能 |
| 9 |  | 水土保持及水生态修复 | 水土保持 | 2019年12月 | 推进水土保持工程项目建设。完成中省下达的水土保持工程建设任务 |
| 10 |  |  | 水生态修复 | 2019年12月 | 深入推进河湖长制，加强河道挖沙治理及水生态修复。实施河湖连通工程，建设水系生态林带，增强河道自然净化能力 |
| 11 |  | 保护生物多样性 | 野生动植物保护 | 2019年12月 | 加大对珍稀野生动物及其栖息地和珍稀濒危植物的保护，开展野生动物人工驯养繁殖、野外放生和种质资源保护利用等工作 |
| 12 |  |  | 湿地与天然林保护 | 2019年12月 | 优先保护修复自然湿地，组织实施天然林保护、重点防护林、新一轮退耕还林还草等林业重点工程，加大生态建设力度 |
| 13 |  |  | 森林资源安全管理 | 2019年12月 | 开展林业有害生物监测调查和趋势预测，建设野生动物疫源疫病监测防控体系。加强林业执法，开展森林资源督查工作，严格林地、林木、林权管理。坚决实行封山禁牧。 |
| 14 | 保障措施 | 落实责任 | 工作责任 | 2019年12月 | 制定本单位青山保卫战2019年具体实施方案。7月10日、12月20日前，向市生态环境局报送本单位落实青山保卫战2019年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |
| 15 |  | 资金保障 | 加大投入 | 2019年12月 | 市、县政府要加大对青山生态环境保护和环境监管的资金投入 |
| 16 |  | 完善执法督查机制 | 建立常态化工作机制 | 2019年12月 | 建立生态环境保护综合执法队伍。建立常态化执法检查工作机制，完善专项督查监管机制 |
| 17 |  | 强化考核问责机制 | 建立考核机制 | 2019年12月 | 将青山生态环境保护工作纳入污染防治攻坚战目标责任考核体系和生态环境保护督察的重要内容 |
| 18 |  |  | 执行责任追究制度 | 2019年12月 | 推进自然资源负债表编制工作，严格执行领导干部自然资源资产离任审计制度 |
| 19 |  | 加强宣传教育 | 强化宣传 | 2019年12月 | 大力宣传，引导全社会积极保护青山生态环境 |

| 榆林市青山保卫战2019年工作任务清单（绥德县） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| 1 | 青山空间用途管控 | 划定并严守生态保护红线 | 勘界定标工作 | 2019年12月 | 开展生态保护红线勘界定标工作 |
| 2 |  |  | 红线监管 | 2019年12月 | 制定完善生态保护红线划定方案，配合开展生态保护红线监管平台建设 |
| 3 |  | 构建生态环境监测评估体系 | 信息平台建设 | 2019年12月 | 构建网格化、数字化、智能化的生态环境监测、监管和预测预警体系 |
| 4 |  |  | 监测评估 | 2019年12月 | 开展生态环境质量进行监测、评价、考核，掌握县域生态系统环境质量动态变化 |
| 5 | 青山生态修复与治理 | 开展生态环境修复试点示范 | 试点示范 | 2019年12月 | 开展水土流失治理、地质环境治理恢复、生物多样性保护、生态保护修复等试点示范工作 |
| 6 |  | 水土保持及生态文明建设 | 水土保持 | 2019年12月 | 推进水土保持工程项目建设。完成中省下达的水土保持工程建设任务 |
| 7 |  |  | 水生态修复 | 2019年12月 | 深入推进河湖长制，加强河道挖沙治理及水生态修复。实施河湖连通工程，建设水系生态林带，增强河道自然净化能力 |
| 8 |  |  | 生态文明建设 | 2019年12月 | 立足于红色旅游的区位优势，结合扶贫攻坚，培育红色旅游文化，加快各类设施的建设，加强村容村貌的整治，开展郝家桥村生态文明示范建设 |
| 9 |  | 保护生物多样性 | 野生动植物保护 | 2019年12月 | 加大对珍稀野生动物及其栖息地和珍稀濒危植物的保护，开展野生动物人工驯养繁殖、野外放生和种质资源保护利用等工作 |
| 10 |  |  | 湿地与天然林保护 | 2019年12月 | 优先保护修复自然湿地，组织实施天然林保护、重点防护林、新一轮退耕还林还草等林业重点工程，加大生态建设力度 |
| 11 |  |  | 森林资源安全管理 | 2019年12月 | 开展林业有害生物监测调查和趋势预测，建设野生动物疫源疫病监测防控体系。加强林业执法，开展森林资源督查工作，严格林地、林木、林权管理。坚决实行封山禁牧 |
| 12 | 保障措施 | 落实责任 | 工作责任 | 2019年12月 | 制定本单位青山保卫战2019年具体实施方案。7月10日、12月20日前，向市生态环境局报送本单位落实青山保卫战2019年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |
| 13 |  | 资金保障 | 加大投入 | 2019年12月 | 市、县政府要加大对青山生态环境保护和环境监管的资金投入 |
| 14 |  | 完善执法督查机制 | 建立常态化工作机制 | 2019年12月 | 建立生态环境保护综合执法队伍。建立常态化执法检查工作机制，完善专项督查监管机制 |
| 15 |  | 强化考核问责机制 | 建立考核机制 | 2019年12月 | 将青山生态环境保护工作纳入污染防治攻坚战目标责任考核体系和生态环境保护督察的重要内容 |
| 16 |  |  | 执行责任追究制度 | 2019年12月 | 推进自然资源负债表编制工作，严格执行领导干部自然资源资产离任审计制度 |
| 17 |  | 加强宣传教育 | 强化宣传 | 2019年12月 | 大力宣传，引导全社会积极保护青山生态环境 |

|  | 榆林市青山保卫战2019年工作任务清单（米脂县） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 类别 | 重点工作 | 主要任务 |  | 完成时限 |  | 工作措施 |
|  | 1 | 青山空间用途管控 | 划定并严守生态保护红线 | 勘界定标工作 |  | 2019年12月 |  | 开展生态保护红线勘界定标工作 |
|  | 2 |  |  | 红线监管 |  | 2019年12月 |  | 制定完善生态保护红线划定方案，配合开展生态保护红线监管平台建设 |
|  | 3 |  | 构建生态环境监测评估体系 | 信息平台建设 |  | 2019年12月 |  | 构建网格化、数字化、智能化的生态环境监测、监管和预测预警体系 |
|  | 4 |  |  | 监测评估 |  | 2019年12月 |  | 开展生态环境质量进行监测、评价、考核，掌握县域生态系统环境质量动态变化 |
|  | 5 | 青山生态修复与治理 | 开展生态环境修复试点示范 | 试点示范 |  | 2019年12月 |  | 开展水土流失治理、地质环境治理恢复、生物多样性保护、生态保护修复等试点示范工作 |
|  | 6 |  | 水土保持及生态修复 | 水土保持 |  | 2019年12月 |  | 推进水土保持工程项目建设。完成中省下达的水土保持工程建设任务 |
|  | 7 |  |  | 水生态修复 |  | 2019年12月 |  | 深入推进河湖长制，加强河道挖沙治理及水生态修复。实施河湖连通工程，建设水系生态林带，增强河道自然净化能力 |
|  |  |  |  | 生态文明建设 |  | 2019年12月 |  | 立足于山水林田湖草综合治理典范的优势，加大宣传力度，提升服务能力，认真总结和梳理，将高西沟于山水林田湖草综合治理经验推向全国，打造成为山水林田湖草综合治理培训基地和体验中心 |
|  | 9 |  | 保护生物多样性 | 野生动植物保护 |  | 2019年12月 |  | 加大对珍稀野生动物及其栖息地和珍稀濒危植物的保护，开展野生动物人工驯养繁殖、野外放生和种质资源保护利用等工作 |
|  | 10 |  |  | 湿地与天然林保护 |  | 2019年12月 |  | 优先保护修复自然湿地，组织实施天然林保护、重点防护林、新一轮退耕还林还草等林业重点工程，加大生态建设力度 |
|  | 11 |  |  | 森林资源安全管理 |  | 2019年12月 |  | 开展林业有害生物监测调查和趋势预测，建设野生动物疫源疫病监测防控体系。加强林业执法，开展森林资源督查工作，严格林地、林木、林权管理。坚决实行封山禁牧 |
|  | 12 | 保障措施 | 落实责任 | 工作责任 |  | 2019年12月 |  | 制定本单位青山保卫战2019年具体实施方案。7月10日、12月20日前，向市生态环境局报送本单位落实青山保卫战2019年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |
|  | 13 |  | 资金保障 | 加大投入 |  | 2019年12月 |  | 市、县政府要加大对青山生态环境保护和环境监管的资金投入 |
|  | 14 |  | 完善执法督查机制 | 建立常态化工作机制 |  | 2019年12月 |  | 建立生态环境保护综合执法队伍。建立常态化执法检查工作机制，完善专项督查监管机制 |
|  | 15 |  | 强化考核问责机制 | 建立考核机制 |  | 2019年12月 |  | 将青山生态环境保护工作纳入污染防治攻坚战目标责任考核体系和生态环境保护督察的重要内容 |
|  | 16 |  |  | 执行责任追究制度 |  | 2019年12月 |  | 推进自然资源负债表编制工作，严格执行领导干部自然资源资产离任审计制度 |
|  | 17 |  | 加强宣传教育 | 强化宣传 |  | 2019年12月 |  | 大力宣传，引导全社会积极保护青山生态环境 |
| 榆林市青山保卫战2019年工作任务清单（佳县） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 类别 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 |  | 工作措施 |  |
| 1 |  | 青山空间用途管控 | 划定并严守生态保护红线 | 勘界定标工作 | 2019年12月 |  | 开展生态保护红线勘界定标工作 |  |
| 2 |  |  |  | 红线监管 | 2019年12月 |  | 制定完善生态保护红线划定方案，配合开展生态保护红线监管平台建设 |  |
| 3 |  |  | 构建生态环境监测评估体系 | 信息平台建设 | 2019年12月 |  | 构建网格化、数字化、智能化的生态环境监测、监管和预测预警体系 |  |
| 4 |  |  |  | 监测评估 | 2019年12月 |  | 开展生态环境质量进行监测、评价、考核，掌握县域生态系统环境质量动态变化 |  |
| 5 |  | 青山生态修复与治理 | 开展生态环境修复试点示范 | 试点示范 | 2019年12月 |  | 开展水土流失治理、地质环境治理恢复、生物多样性保护、生态保护修复等试点示范工作 |  |
| 6 |  |  | 水土保持及水生态修复 | 水土保持 | 2019年12月 |  | 推进水土保持工程项目建设。完成中省下达的水土保持工程建设任务 |  |
| 7 |  |  |  | 水生态修复 | 2019年12月 |  | 深入推进河湖长制，加强河道挖沙治理及水生态修复。实施河湖连通工程，建设水系生态林带，增强河道自然净化能力 |  |
|  |  |  |  | 生态文明建设 | 2019年12月 |  | 以特色小镇建设为切入点，力求少而精、少而特、少而专、精而美，完善基础设施建设，开展刘国具镇生态文明示范建设 |  |
| 9 |  |  | 保护生物多样性 | 野生动植物保护 | 2019年12月 |  | 加大对珍稀野生动物及其栖息地和珍稀濒危植的保护，开展野生动物人工驯养繁殖、野外放生和种质资源保护利用等工作。 |  |
| 10 |  |  |  | 湿地与天然林保护 | 2019年12月 |  | 优先保护修复自然湿地，组织实施天然林保护、重点防护林、新一轮退耕还林还草等林业重点工程，加大生态建设力度 |  |
| 11 |  |  |  | 森林资源安全管理 | 2019年12月 |  | 开展林业有害生物监测调查和趋势预测，建设野生动物疫源疫病监测防控体系。加强林业执法，开展森林资源督查工作，严格林地、林木、林权管理。坚决实行封山禁牧 |  |
| 12 |  | 保障措施 | 落实责任 | 工作责任 | 2019年12月 |  | 制定本单位青山保卫战2019年具体实施方案。7月10日、12月20日前，向市生态环境局报送本单位落实青山保卫战2019年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |  |
| 13 |  |  | 资金保障 | 加大投入 | 2019年12月 |  | 市、县政府要加大对青山生态环境保护和环境监管的资金投入 |  |
| 14 |  |  | 完善执法督查机制 | 建立常态化工作机制 | 2019年12月 |  | 建立生态环境保护综合执法队伍。建立常态化执法检查工作机制，完善专项督查监管机制 |  |
| 15 |  |  | 强化考核问责机制 | 建立考核机制 | 2019年12月 |  | 将青山生态环境保护工作纳入污染防治攻坚战目标责任考核体系和生态环境保护督察的重要内容 |  |
| 16 |  |  |  | 执行责任追究制度 | 2019年12月 |  | 推进自然资源负债表编制工作，严格执行领导干部自然资源资产离任审计制度 |  |
| 17 |  |  | 加强宣传教育 | 强化宣传 | 2019年12月 |  | 大力宣传，引导全社会积极保护青山生态环境 |  |

| 榆林市青山保卫战2019年工作任务清单（吴堡县） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 类别 |  |  | 重点工作 | 主要任务 |  |  |  | 完成时限 |  | 工作措施 |  |  |  |
| 1 |  | 青山空间用途管控 |  |  | 划定并严守生态保护红线 | 勘界定标工作 |  |  |  | 2019年12月 |  | 开展生态保护红线勘界定标工作 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 红线监管 |  |  |  | 2019年12月 |  | 制定完善生态保护红线划定方案，配合开展生态保护红线监管平台建设 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 构建生态环境监测评估体系 | 信息平台建设 |  |  |  | 2019年12月 |  | 构建网格化、数字化、智能化的生态环境监测、监管和预测预警体系 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 监测评估 |  |  |  | 2019年12月 |  | 开展生态环境质量进行监测、评价、考核，掌握县域生态系统环境质量动态变化 |  |  |  |
| 5 |  | 青山生态修复与治理 |  |  | 开展生态环境修复试点示范 | 试点示范 |  |  |  | 2019年12月 |  | 开展水土流失治理、地质环境治理恢复、生物多样性保护、生态保护修复等试点示范工作 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 水土保持及水生态修复 | 水土保持 |  |  |  | 2019年12月 |  | 推进水土保持工程项目建设。完成中省下达的水土保持工程建设任务 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 水生态修复 |  |  |  | 2019年12月 |  | 深入推进河湖长制，加强河道挖沙治理及水生态修复。实施河湖连通工程，建设水系生态林带，增强河道自然净化能力 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 保护生物多样性 | 野生动植物保护 |  |  |  | 2019年12月 |  | 加大对珍稀野生动物及其栖息地和珍稀濒危植物的保护，开展野生动物人工驯养繁殖、野外放生和种质资源保护利用等工作 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 湿地与天然林保护 |  |  |  | 2019年12月 |  | 优先保护修复自然湿地，组织实施天然林保护、重点防护林、新一轮退耕还林还草等林业重点工程，加大生态建设力度 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 森林资源安全管理 |  |  |  | 2019年12月 |  | 开展林业有害生物监测调查和趋势预测，建设野生动物疫源疫病监测防控体系。加强林业执法，开展森林资源督查工作，严格林地、林木、林权管理。坚决实行封山禁牧 |  |  |  |
| 11 |  | 保障措施 |  |  | 落实责任 | 工作责任 |  |  |  | 2019年12月 |  | 制定本单位青山保卫战2019年具体实施方案。7月10日、12月20日前，向市生态环境局报送本单位落实青山保卫战2019年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 资金保障 | 加大投入 |  |  |  | 2019年12月 |  | 市、县政府要加大对青山生态环境保护和环境监管的资金投入 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 完善执法督查机制 | 建立常态化工作机制 |  |  |  | 2019年12月 |  | 建立生态环境保护综合执法队伍。建立常态化执法检查工作机制，完善专项督查监管机制 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 强化考核问责机制 | 建立考核机制 |  |  |  | 2019年12月 |  | 将青山生态环境保护工作纳入污染防治攻坚战目标责任考核体系和生态环境保护督察的重要内容 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 执行责任追究制度 |  |  |  | 2019年12月 |  | 推进自然资源负债表编制工作，严格执行领导干部自然资源资产离任审计制度 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 加强宣传教育 | 强化宣传 |  |  |  | 2019年12月 |  | 大力宣传，引导全社会积极保护青山生态环境 |  |  |  |
| 榆林市青山保卫战2019年工作任务清单（清涧县） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 类别 |  |  | 重点工作 | 主要任务 |  |  |  | 完成时限 |  | 工作措施 |  |  |  |
| 1 |  | 青山空间用途管控 |  |  | 划定并严守生态保护红线 | 勘界定标工作 |  |  |  | 2019年12月 |  | 开展生态保护红线勘界定标工作 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 红线监管 |  |  |  | 2019年12月 |  | 制定完善生态保护红线划定方案，配合开展生态保护红线监管平台建设 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 构建生态环境监测评估体系 | 信息平台建设 |  |  |  | 2019年12月 |  | 构建网格化、数字化、智能化的生态环境监测、监管和预测预警体系 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 监测评估 |  |  |  | 2019年12月 |  | 开展生态环境质量进行监测、评价、考核，掌握县域生态系统环境质量动态变化 |  |  |  |
| 5 |  | 青山生态修复与治理 |  |  | 开展生态环境修复试点示范 | 试点示范 |  |  |  | 2019年12月 |  | 开展水土流失治理、地质环境治理恢复、生物多样性保护、生态保护修复等试点示范工作 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 水土保持及水生态修复 | 水土保持 |  |  |  | 2019年12月 |  | 推进水土保持工程项目建设。完成中省下达的水土保持工程建设任务 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 水生态修复 |  |  |  | 2019年12月 |  | 深入推进河湖长制，加强河道挖沙治理及水生态修复。实施河湖连通工程，建设水系生态林带，增强河道自然净化能力 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 保护生物多样性 | 野生动植物保护 |  |  |  | 2019年12月 |  | 加大对珍稀野生动物及其栖息地和珍稀濒危植物的保护，开展野生动物人工驯养繁殖、野外放生和种质资源保护利用等工作 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 湿地与天然林保护 |  |  |  | 2019年12月 |  | 优先保护修复自然湿地，组织实施天然林保护、重点防护林、新一轮退耕还林还草等林业重点工程，加大生态建设力度 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 森林资源安全管理 |  |  |  | 2019年12月 |  | 开展林业有害生物监测调查和趋势预测，建设野生动物疫源疫病监测防控体系。加强林业执法，开展森林资源督查工作，严格林地、林木、林权管理。坚决实行封山禁牧 |  |  |  |
| 11 |  | 保障措施 |  |  | 落实责任 | 工作责任 |  |  |  | 2019年12月 |  | 制定本单位青山保卫战2019年具体实施方案。7月10日、12月20日前，向市生态环境局报送本单位落实青山保卫战2019年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 资金保障 | 加大投入 |  |  |  | 2019年12月 |  | 市、县政府要加大对青山生态环境保护和环境监管的资金投入 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 完善执法督查机制 | 建立常态化工作机制 |  |  |  | 2019年12月 |  | 建立生态环境保护综合执法队伍。建立常态化执法检查工作机制，完善专项督查监管机制 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 强化考核问责机制 | 建立考核机制 |  |  |  | 2019年12月 |  | 将青山生态环境保护工作纳入污染防治攻坚战目标责任考核体系和生态环境保护督察的重要内容 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 执行责任追究制度 |  |  |  | 2019年12月 |  | 推进自然资源负债表编制工作，严格执行领导干部自然资源资产离任审计制度 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 加强宣传教育 | 强化宣传 |  |  |  | 2019年12月 |  | 大力宣传，引导全社会积极保护青山生态环境 |  |  |  |
| 榆林市青山保卫战2019年工作任务清单（子洲县） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 类别 | 重点工作 |  |  | 主要任务 |  | 完成时限 |  | 工作措施 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 青山空间用途管控 | 划定并严守生态保护红线 |  |  | 勘界定标工作 |  | 2019年12月 |  | 开展生态保护红线勘界定标工作 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 红线监管 |  | 2019年12月 |  | 制定完善生态保护红线划定方案，配合开展生态保护红线监管平台建设 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 构建生态环境监测评估体系 |  |  | 信息平台建设 |  | 2019年12月 |  | 构建网格化、数字化、智能化的生态环境监测、监管和预测预警体系 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 监测评估 |  | 2019年12月 |  | 开展生态环境质量进行监测、评价、考核，掌握县域生态系统环境质量动态变化 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 青山生态修复与治理 | 开展生态环境修复试点示范 |  |  | 试点示范 |  | 2019年12月 |  | 开展水土流失治理、地质环境治理恢复、生物多样性保护、生态保护修复等试点示范工作 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 水土保持及生态修复 |  |  | 水土保持 |  | 2019年12月 |  | 推进水土保持工程项目建设。完成中省下达的水土保持工程建设任务 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 水生态修复 |  | 2019年12月 |  | 深入推进河湖长制，加强河道挖沙治理及水生态修复。实施河湖连通工程，建设水系生态林带，增强河道自然净化能力 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生态文明建设 |  | 2019年12月 |  | 以水土保持治理为重点，统筹实施山水林田湖草综合治理，实现“ 水清、岸绿、田美，人富”。开展子洲县生态文明示范建设 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 保护生物多样性 |  |  | 野生动植物保护 |  | 2019年12月 |  | 加大对珍稀野生动物及其栖息地和珍稀濒危植物的保护，开展野生动物人工驯养繁殖、野外放生和种质资源保护利用等工作 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 湿地与天然林保护 |  | 2019年12月 |  | 优先保护修复自然湿地，组织实施天然林保护、重点防护林、新一轮退耕还林还草等林业重点工程，加大生态建设力度 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 森林资源安全管理 |  | 2019年12月 |  | 开展林业有害生物监测调查和趋势预测，建设野生动物疫源疫病监测防控体系。加强林业执法，开展森林资源督查工作，严格林地、林木、林权管理。坚决实行封山禁牧 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 保障措施 | 落实责任 |  |  | 工作责任 |  | 2019年12月 |  | 制定本单位青山保卫战2019年具体实施方案。7月10日、12月20日前，向市生态环境局报送本单位落实青山保卫战2019年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 资金保障 |  |  | 加大投入 |  | 2019年12月 |  | 市、县政府要加大对青山生态环境保护和环境监管的资金投入 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 完善执法督查机制 |  |  | 建立常态化工作机制 |  | 2019年12月 |  | 建立生态环境保护综合执法队伍。建立常态化执法检查工作机制，完善专项督查监管机制 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 强化考核问责机制 |  |  | 建立考核机制 |  | 2019年12月 |  | 将青山生态环境保护工作纳入污染防治攻坚战目标责任考核体系和生态环境保护督察的重要内容 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 执行责任追究制度 |  | 2019年12月 |  | 推进自然资源负债表编制工作，严格执行领导干部自然资源资产离任审计制度 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 加强宣传教育 |  |  | 强化宣传 |  | 2019年12月 |  | 大力宣传，引导全社会积极保护青山生态环境 |  |  |  |  |
| 榆林市青山保卫战2019年工作任务清单（榆林高新区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 类别 |  | 重点工作 | 主要任务 |  |  | 完成时限 |  |  | 工作措施 |  |  |  |
| 1 |  |  | 青山空间用途管控 |  | 构建生态环境监测评估体系 | 信息平台建设 |  |  | 2019年12月 |  |  | 构建网格化、数字化、智能化的生态环境监测、监管和预测预警体系 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 监测评估 |  |  | 2019年12月 |  |  | 开展生态环境质量进行监测、评价、考核，掌握县域生态系统环境质量动态变化 |  |  |  |
| 3 |  |  | 青山生态修复与治理 |  | 开展生态环境修复试点示范 | 试点示范 |  |  | 2019年12月 |  |  | 开展水土流失治理、地质环境治理恢复、生物多样性保护、生态保护修复等试点示范工作。打造科创新城循环发展产业园区示范标杆 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 水土保持及水生态修复 | 水土保持 |  |  | 2019年12月 |  |  | 推进水土保持工程项目建设。完成中省下达的水土保持工程建设任务 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 水生态修复 |  |  | 2019年12月 |  |  | 深入推进河湖长制，加强河道挖沙治理及水生态修复。实施河湖连通工程，建设水系生态林带，增强河道自然净化能力 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 保护生物多样性 | 野生动植物保护 |  |  | 2019年12月 |  |  | 加大对珍稀野生动物及其栖息地和珍稀濒危植物的保护，开展野生动物人工驯养繁殖、野外放生和种质资源保护利用等工作 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 湿地与天然林保护 |  |  | 2019年12月 |  |  | 优先保护修复自然湿地，组织实施天然林保护、重点防护林、新一轮退耕还林还草等林业重点工程，加大生态建设力度 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 森林资源安全管理 |  |  | 2019年12月 |  |  | 开展林业有害生物监测调查和趋势预测，建设野生动物疫源疫病监测防控体系。加强林业执法，开展森林资源督查工作，严格林地、林木、林权管理。坚决实行封山禁牧 |  |  |  |
| 9 |  |  | 保障措施 |  | 落实责任 | 工作责任 |  |  | 2019年12月 |  |  | 制定本单位青山保卫战2019年具体实施方案，7月10日、12月20日前，向市生态环境局报送本单位落实青山保卫战2019年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 资金保障 | 加大投入 |  |  | 2019年12月 |  |  | 加大对青山生态环境保护和环境监管的资金投入 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 完善执法督查机制 | 建立常态化工作机制 |  |  | 2019年12月 |  |  | 建立生态环境保护综合执法队伍。建立常态化执法检查工作机制，完善专项督查监管机制 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 强化考核问责机制 | 建立考核机制 |  |  | 2019年12月 |  |  | 将青山生态环境保护工作纳入污染防治攻坚战目标责任考核体系和生态环境保护督察的重要内容 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 执行责任追究制度 |  |  | 2019年12月 |  |  | 推进自然资源负债表编制工作，严格执行领导干部自然资源资产离任审计制度 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 加强宣传教育 | 强化宣传 |  |  | 2019年12月 |  |  | 大力宣传，引导全社会积极保护青山生态环境 |  |  |  |
|  | 榆林市青山保卫战2019年工作任务清单（榆神工业区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 类别 |  |  | 重点工作 |  |  | 主要任务 | 完成时限 |  |  | 具体措施 |  |  |  |
|  | 1 | 青山空间用途管控 |  |  | 构建生态环境监测评估体系 |  |  | 信息平台建设 | 2019年12月 |  |  | 构建网格化、数字化、智能化的生态环境监测、监管和预测预警体系 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 监测评估 | 2019年12月 |  |  | 开展生态环境质量进行监测、评价、考核，掌握县域生态系统环境质量动态变化 |  |  |  |
|  | 3 | 青山生态修复与治理 |  |  | 开展生态环境修复试点示范 |  |  | 试点示范 | 2019年12月 |  |  | 开展水土流失治理、地质环境治理恢复、生物多样性保护、生态保护修复等试点示范工作 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | 加快损毁矿山生态修复 |  |  | 矿山地质环境治理恢复 | 2019年12月 |  |  | 督导企业严格落实矿山企业地质环境、生态环境治理恢复和创建绿色矿山的主体责任，建立矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金，“边开采、边治理”，对青山区域受损矿山的地质环境进行治理恢复 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 生态修复治理 | 2019年12月 |  |  | 加强生产矿山煤炭沉陷区地质环境治理恢复和生态环境修复治理，消除地质灾害和环境隐患，逐步恢复生态功能。打造神木市大柳塔镇绿色矿区示范标杆 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  | 水土保持及水生态修复 |  |  | 水土保持 | 2019年12月 |  |  | 推进水土保持工程项目建设。完成中省下达的水土保持工程建设任务 |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  | 水生态修复 | 2019年12月 |  |  | 深入推进河湖长制，加强河道挖沙治理及水生态修复。实施河湖连通工程，建设水系生态林带，增强河道自然净化能力。以无定河自然保护区为重点，打造无定河健康河流生态系统示范标杆 |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  | 保护生物多样性 |  |  | 野生动植物保护 | 2019年12月 |  |  | 加大对珍稀野生动物及其栖息地和珍稀濒危植物的保护，开展野生动物人工驯养繁殖、野外放生和种质资源保护利用等工作 |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  | 湿地与天然林保护 | 2019年12月 |  |  | 优先保护修复自然湿地，组织实施天然林保护、重点防护林、新一轮退耕还林还草等林业重点工程，加大生态建设力度 |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  | 森林资源安全管理 | 2019年12月 |  |  | 开展林业有害生物监测调查和趋势预测，建设野生动物疫源疫病监测防控体系。加强林业执法，开展森林资源督查工作，严格林地、林木、林权管理。坚决实行封山禁牧 |  |  |  |
|  | 11 | 保障措施 |  |  | 落实责任 |  |  | 工作责任 | 2019年12月 |  |  | 制定本单位青山保卫战2019年具体实施方案。7月10日、12月20日前，向市生态环境局报送本单位落实青山保卫战2019年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  | 资金保障 |  |  | 加大投入 | 2019年12月 |  |  | 加大对青山生态环境保护和环境监管的资金投入 |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  | 完善执法督查机制 |  |  | 建立常态化工作机制 | 2019年12月 |  |  | 建立生态环境保护综合执法队伍。建立常态化执法检查工作机制，完善专项督查监管机制 |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  | 强化考核问责机制 |  |  | 建立考核机制 | 2019年12月 |  |  | 将青山生态环境保护工作纳入污染防治攻坚战目标责任考核体系和生态环境保护督察的重要内容。 |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  | 执行责任追究制度 | 2019年12月 |  |  | 推进自然资源负债表编制工作，严格执行领导干部自然资源资产离任审计制度 |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  | 加强宣传教育 |  |  | 强化宣传 | 2019年12月 |  |  | 大力宣传，引导全社会积极保护青山生态环境 |  |  |  |